스크린골프 프로선수 마이크로 스폰서 마켓플레이스

(비딩형 광고 슬롯 + 팬 Vote/Point 리워드) 투자자용 사업계획서

(가칭) C-Cube Planet / 프로젝트 팀

2026-01-14

Confidential - 투자 검토 목적 외 무단 배포 금지

※ 본 문서는 투자자 검토용으로 작성되었으며, 상세 기능/정책/화면 및 API는 별도 '개발 핸드오프 패키지'에 포함되어 있습니다.

목차

1. Executive Summary

2. 문제 정의와 기회

3. 솔루션: 마이크로 스폰서 마켓플레이스 + 팬 Vote/Point

4. 제품/서비스 개요 (MVP)

5. 시장 규모 및 성장 동인

6. 경쟁/유사사례 벤치마킹

7. 비즈니스 모델 및 수익구조

8. Go-To-Market 전략

9. 기술/운영 설계 (요약)

10. 개발 일정 및 비용 추정

11. 재무추정 (3년)

12. 리스크 및 대응

13. IP/특허 검토(예비)

14. 투자 제안(조달/사용계획/마일스톤)

부록: 참고자료/출처, 핵심 정책 요약, 슬럿 가이드 개요

1. Executive Summary

본 사업은 TV/온라인으로 중계되는 스크린골프(및 향후 필드 투어) 프로선수를 ‘움직이는 광고판’으로 활용하되, 기존 고가·대형 중심 스폰서십을 보완하는 ‘마이크로(추가) 광고 슬롯’을 표준화하고 이를 경매(비딩) 기반으로 거래하는 양면 마켓플레이스입니다.

핵심은 (1) 선수별 ‘카메라 노출이 높은 6대 슬롯’을 정의하고 규정 준수 범위 내에서 추가 부착 가능한 소형 패치/아이템을 상품화, (2) 광고주가 예산에 맞춰 슬롯을 입찰·낙찰, (3) 선수/리그 규정과 방송 환경에 맞춘 제작·검수·정산을 원스톱으로 제공하는 것입니다.

두 번째 엔진은 팬 참여형 Vote/Point 프로그램입니다. 경기별 예측/퀴즈형 투표를 통해 팬은 포인트를 적립하고, 선수는 팬 기반 성과 포인트를 획득합니다. 연간 누적 성과 상위 선수에게는 '전광판/사이니지 광고 집행' 등 오프라인 리워드를 제공하여 스폰서십 효율을 강화합니다.

요약 KPI 가정(베이스 시나리오)

| Year 1 | 참여 선수 80명 / 월 평균 판매 슬롯 120건 / 슬롯 평균 낙찰가 100만원 / 연간 GMV 14.4억원 / 플랫폼 매출(테이크레이트 20%) 2.9억원 |
| --- | --- |
| Year 3 | 참여 선수 300명 / 월 평균 판매 슬롯 800건 / 슬롯 평균 낙찰가 150만원 / 연간 GMV 144억원 / 플랫폼 매출(테이크레이트 20%) 28.8억원 |
| 확장 | 골프 외 당구/파크골프/볼링 등 ‘장비+중계 노출’ 종목으로 동일 구조 확장 |

Note: 상기 수치는 ‘사업성 검토용 가정’이며, 선수군·중계노출·상품구성·리그 승인 범위에 따라 조정됩니다.

2. 문제 정의와 기회

2.1 시장의 구조적 비효율

스폰서십은 상위권/유명 선수에게 집중: 중소 광고주의 진입 장벽(최소 집행 단가)이 높음

무스폰서/저스폰서 선수는 투어 비용 부담 및 상대적 박탈감 -> 경기력·커리어 지속성에 영향

브랜드는 ‘노출 근거(어떤 화면에서 얼마나)’와 집행 리포팅이 부족해 ROI 산정이 어려움

에이전시 중심 매칭은 인력 의존도가 높고, 롱테일 거래(소액 다건)를 다루기 비효율적

2.2 스크린골프(중계)라는 최적의 초기 진입점

스크린골프 투어는 실내 부스·고정 카메라·반복 노출(클로즈업/스윙/퍼팅) 구조로 ‘표준화된 노출 슬롯’ 설계에 유리합니다. 또한 경기장/장비 표준이 존재하여 광고물 제작·검수·부착 프로세스를 공정화할 수 있습니다.

참고로 국내 스크린골프는 전국적으로 대규모 인프라를 갖추고 있으며(예: 골프존 매장 8,700+ 언급 사례), 라운드 수 또한 매우 큰 것으로 알려져 있습니다.

3. 솔루션: 마이크로 스폰서 마켓플레이스 + 팬 Vote/Point

3.1 제품 컨셉

기존 대형 스폰서 영역(모자 정면/상단 메인, 상의 메인 로고 등)은 선수의 주계약에 의해 선점되는 경우가 많습니다. 본 서비스는 ‘선수 우선 계약 영역’을 침해하지 않는 범위에서, 방송 화면에 잘 잡히면서도 규정상 허용되는 추가 슬롯을 표준화하여 판매합니다.

3.2 ‘스크린골프 카메라 기준 Top 6 슬롯’ (초안)

초기(MVP)는 화면 노출 빈도/크기, 시선 집중도, 부착 안정성, 규정 리스크를 기준으로 다음 6개 슬롯을 권장 슬롯으로 정의합니다. (세부 규격/금지 영역/부착 가이드는 별도 산출물)

S1. 상의 좌측 흉부(클로즈업/인터뷰 노출 강점)

S2. 상의 우측 흉부(좌측과 대칭, 2개 브랜드 동시 노출 가능)

S3. 상의 좌측 소매(스윙 시 팔 동작으로 반복 노출)

S4. 상의 우측 소매

S5. 모자 측면(얼굴 클로즈업 각도에서 빈출)

S6. 하의/벨트 라인 또는 상의 하단(전신 샷에서 안정적)

※ 실제 허용 범위/규격은 투어 규정과 주관사의 가이드에 따르며, 예: 상의 패치 둘레 220mm(9인치) 이내, 인쇄된 패치만 허용, 좌/우측 각 1개씩 부착 가능 등 세부 제한이 존재합니다. (투어 공지사항 참조)

3.3 마켓플레이스 운영 흐름(요약)

선수(또는 에이전시) 가입/본인 인증 -> 프로필·경기 일정·노출 슬롯 등록

슬롯별 ‘경매 리스팅’ 생성(대회/기간/최저가/즉시구매/노출 조건)

브랜드(광고주) 온보딩 -> 예산·카테고리·타겟 설정 -> 입찰/오토비드

낙찰 -> 계약/광고물 파일 제출 -> 규정·품질 검수(플랫폼/운영팀)

제작/배송/부착 -> 중계/노출 증빙 수집 -> 정산(수수료/세금계산서)

리포트 제공(노출 컷·예상 미디어밸류·브랜드 리프트 설문 등)

3.4 팬 Vote/Point 엔진

경기별(라운드/홀) 이벤트를 ‘예측/퀴즈’ 형태로 설계하여 참여 허들을 낮추고, 맞힌 팬에게 포인트를 지급합니다. 동시에 해당 이벤트의 실제 성과를 달성한 선수에게도 포인트를 누적 지급하여 ‘팬 기반 성과 지표’를 형성합니다.

예시 질문: '1라운드 최소타 선수는?', '1라운드 첫 이글/롱기/니어리스트는?'

팬 리워드: 포인트(현금성 전환 제한) + 굿즈/쿠폰/오프라인 이벤트 응모권

선수 리워드: 포인트 누적에 따른 시즌 보너스/추가 노출 패키지(사이니지)

브랜드 리워드: Vote 스폰서십(문항 스폰서), 데이터(팬 관심/선호) 리포트

Note: Vote/Point는 국내 '사행성' 이슈가 발생하지 않도록 (무료 참여/추첨형 경품/현금 환급 제한 등) 법률 자문 기반으로 설계합니다.

4. 제품/서비스 개요 (MVP)

4.1 MVP 범위

MVP는 ‘슬롯 등록 - 경매 - 계약 - 검수 - 정산’까지의 거래 완결을 목표로 하며, 3종 핵심 산출물을 기반으로 개발사에 즉시 핸드오프 가능한 수준으로 기획되어 있습니다.

슬롯/캠페인 관리: 선수별 슬롯 템플릿, 금지영역/허용규격, 시즌/대회 일정 매핑

경매 엔진: Reserve(최저가), Auto-bid(자동입찰), 연장(스나이핑 방지), 충돌룰(중복 낙찰 방지)

계약/자산(Asset) 관리: 계약서 템플릿, 광고물 업로드, 규정/브랜드 가이드 검수 워크플로우

결제/정산: PG 결제, 에스크로(선택), 수수료·세금 처리, 선수별 정산 리포트

리포팅: 노출 증빙(운영팀 수집) + 기본 성과 리포트(PDF/대시보드)

관리자: 승인/신고, 슬롯·경매 모니터링, 분쟁 대응, 공지/FAQ 운영

4.2 사용자별 핵심 화면(요약)

| 브랜드(광고주) | 선수 | Admin |
| --- | --- | --- |
| 브랜드 온보딩/예산 설정 슬롯 탐색/필터 입찰/오토비드 계약/결제 리포트 | 프로필/일정 등록 슬롯·경매 생성 광고물 승인 부착 확인 정산/세금 | 승인/검수 큐 경매 모니터링 정산/분쟁 처리 정책/규정 관리 리포트 관리 |

4.3 데이터/기술 요약(초안)

핵심 엔티티(ERD 초안): User(brand/player/admin), PlayerProfile, SlotTemplate, SlotListing, Auction, Bid, Contract, Asset, Verification(검수), Payment, Settlement, VoteEvent, PointLedger

API(요약): Auth(OAuth/OTP), Players/Slots CRUD, Auctions/Bids, Contracts/Assets, Payments/Settlements, Votes/Points, Admin moderation

Note: 상세 IA/정책표/ERD/API spec은 별도 패키지(개발핸드오프_패키지)에 포함.

5. 시장 규모 및 성장 동인

5.1 국내 골프/스크린골프 기반

국내 골프 산업은 레저·장비·유통·스크린 등을 포함해 큰 규모로 형성되어 있으며, 언론 보도 기준으로 국내 골프 시장 규모(전체) 22.433조원, 스크린골프 참여 시장 2.359조원 수준으로 언급된 바 있습니다. (출처: 매일경제 보도)

스크린골프는 전국에 광범위한 매장 인프라를 갖춘 것으로 알려져 있으며(예: 골프존 8,700+ 매장 언급), 대규모 라운드가 반복 발생하는 구조는 ‘선수/콘텐츠/브랜드’의 접점을 확대합니다.

5.2 투어/중계 기반 ‘미디어 자산’의 가치

스폰서십의 본질은 ‘미디어 노출’과 ‘브랜드 연상(Association)’입니다. 특히 중계 기반 스포츠는 경기력/스토리/팬덤이 누적되며, 노출 자산(유니폼/패치/보드/디지털)은 꾸준히 상품화되어 왔습니다.

참고로 글로벌 스포츠 스폰서십 시장은 수십억 달러 규모로 성장하고 있다는 시장조사 요약이 존재합니다(예: 2024년 666.7억달러 -> 2025년 703.4억달러). 국내에서도 기업의 스포츠 마케팅 수요는 지속적으로 존재합니다.

5.3 확장 시장: 파크골프/당구/볼링

파크골프는 중장년층 기반으로 빠르게 성장하고 있으며, 협회 회원 수가 2021년 6.4만명 수준에서 2024년 18.4만명 수준으로 증가했다는 보도도 있습니다. 또한 실제 이용자를 포함하면 100만명까지 성장할 수 있다는 추정이 제시됩니다.

당구/볼링/파크골프는 공통적으로 (1) 장비·의류·브랜드 노출이 가능하고, (2) 대회/리그가 존재하며, (3) 중계/숏폼 콘텐츠 확산이 가능한 종목입니다. 따라서 ‘슬롯 표준화 + 경매’ 메커니즘의 재사용성이 높습니다.

5.4 TAM/SAM/SOM(가정)

TAM(전체 잠재시장): 국내 골프/스크린골프 관련 기업 광고비 + 스포츠 스폰서십 지출(추정)

SAM(서비스 가능시장): 스크린골프/투어 중계 기반 선수 스폰서십(패치·의류·장비) + 브랜드가 요구하는 최소 리포팅/계약 프로세스를 충족하는 집행

SOM(초기 목표): ‘TV/OTT 노출이 확보된 스크린골프 선수군’ 중심으로 월 100-200건 슬롯 거래를 개시한 뒤, 투어/종목 확장에 따라 GMV를 단계적으로 확대

Note: TAM/SAM/SOM은 투자 검토용 프레임이며, 상용화 단계에서 실제 지출 데이터로 보정합니다.

6. 경쟁/유사사례 벤치마킹

6.1 유사사례(해외 중심)

| 유형 | 핵심 특징 |
| --- | --- |
| NIL/선수 딜 마켓플레이스 | Opendorse 등은 선수(특히 대학)와 브랜드를 연결해 딜을 관리하는 플랫폼을 운영 |
| 스폰서십 마켓플레이스 | Sponsorship.bid, Sponsoo 등은 이벤트/클럽/선수의 스폰서 자산을 리스트업하고 거래 기회를 제공 |
| 스포츠 광고 ‘경매’ | AdStadium.io는 스포츠 광고 자산을 경매 형태로 판매하는 컨셉을 제시 |
| 가격/데이터 투명성 | SponsorUnited는 스폰서십 데이터/가격 인사이트(SPND 등)를 제공하는 인텔리전스 SaaS를 운영 |

6.2 본 사업의 차별점

‘슬롯 표준화’(카메라 기준 Top 6)로 거래 단위를 규격화 -> 롱테일 거래(소액 다건) 가능

투어 규정/방송 품질 기반의 검수 워크플로우 + 제작/부착/증빙을 운영 패키지화

경매 정책(Reserve/Auto-bid/연장/충돌룰)으로 가격 발견(Price discovery) + 공정성 강화

팬 Vote/Point를 결합해 ‘노출’뿐 아니라 ‘참여/데이터’까지 상품화

향후 컴퓨터비전(CV) 기반 노출 측정으로 리포팅 고도화 가능

6.3 국내 적용 시 고려사항

국내 투어·방송 권리 구조, 선수 초상권/상표권, 사행성 규제(경품/포인트), 광고 심의(업종 제한) 등의 이슈가 존재하므로, 초기에는 규정 친화적인 ‘추가 슬롯’ 중심으로 상품을 설계하고 리그/주관사와 단계적으로 승인 범위를 확장하는 전략이 적합합니다.

7. 비즈니스 모델 및 수익구조

7.1 수익원

| 수익원 | 설명 |
| --- | --- |
| 거래 수수료(Take rate) | 낙찰 금액(GMV)의 15-25%를 플랫폼 수수료로 수취(초기 20% 권장) |
| 운영/제작 패키지 | 광고물 제작·검수·배송·부착·증빙 수집을 '운영 패키지'로 과금(건당/월정액) |
| 브랜드 대시보드(SaaS) | 노출/성과 리포트, 재구매 추천, 팬 데이터 분석 등 월 구독 모델 |
| Vote 스폰서십 | 문항·이벤트 스폰서, 시즌 타이틀 후원, 리워드풀(경품) 운영 대행 수수료 |
| 데이터/리서치 | 종목/선수별 광고 단가 벤치마크, 미디어밸류 추정치 제공(리포트 판매) |
| 확장: 사이니지/OOH 집행 대행 | 연간 포인트 상위 선수/브랜드 패키지로 전광판·사이니지 집행 수수료 |

7.2 정산 구조(권장)

기본 정산은 다음 4자 구조를 전제로 설계합니다.

광고주(브랜드): 낙찰금 + 운영패키지 비용 결제

플랫폼: 수수료 및 운영비를 공제, 제작/배송 업체 비용을 지급

제작/운영 파트너: 패치 제작·배송·부착(현장 협력) 수행

선수: 잔여 금액을 정산(투어 비용 지원 성격)

7.3 가격 패키지(예시)

초기에는 ‘광고주 진입장벽’을 낮추기 위해, 슬롯 단가를 30만원-300만원(기간/노출/선수급) 범위로 설계하고, 경매로 가격을 발견합니다. 상위 선수 또는 고노출 대회는 즉시구매(Buy-now) 옵션을 병행합니다.

Note: 가격은 시장 반응, 선수 등급, 방송 노출 지표, 업종 제한 등에 따라 매 분기 재조정합니다.

8. Go-To-Market 전략

8.1 초기 타겟

선수 측: 스크린골프 중계 경험이 있는 선수(또는 리그 출전 선수) 중 ‘추가 스폰서 슬롯’ 수요가 높은 선수군

광고주 측: 골프/레저/헬스/지역 브랜드/스타트업/중소기업(월 50만-300만원 집행 가능 예산대)

파트너: 투어 운영사, 방송/중계 제작사, 패치 제작/의류 업체, PG/정산 파트너

8.2 출시 단계(권장)

| 단계 | 핵심 목표 |
| --- | --- |
| Phase 0 (0-2개월) | 리그/선수 에이전시 협의, 슬롯/규정 가이드 확정, 파일럿 선수 20명 확보 |
| Phase 1 (3-6개월) | MVP 런칭 - 월 100건 수준 슬롯 거래, 운영 패키지 표준화, 리포트 템플릿 제공 |
| Phase 2 (6-12개월) | Vote/Point 베타 + 브랜드 구독 대시보드, 반복 구매율/재구매 추천 모델 고도화 |
| Phase 3 (12-24개월) | 필드 투어/다른 종목 확장, CV 기반 노출 측정, 데이터/가격 인텔리전스 상품화 |

8.3 마케팅/세일즈

브랜드: 카테고리별 ‘최소 예산 패키지’ + 성공 사례(노출 컷)로 퍼널 형성

선수: ‘투어 비용 절감’ 메시지 + 정산 투명성(대시보드) + 빠른 지급을 핵심 가치로 제시

양면 네트워크 효과: 선수 수 증가 -> 광고주 선택 폭 증가 -> 낙찰가/GMV 증가 -> 선수 유입 증가

9. 기술/운영 설계 (요약)

9.1 아키텍처(권장)

초기에는 단일 백엔드(모놀리식) + 모듈화된 도메인 설계로 빠르게 런칭하고, 거래량 증가 시 경매/정산/리포트 모듈을 분리하는 단계적 확장을 권장합니다.

Frontend: Responsive Web(브랜드/선수) + Admin 콘솔

Backend: REST API + Webhook(결제/알림)

DB: PostgreSQL(거래/정산), Redis(경매/락), Object Storage(광고물/증빙)

Infra: Cloud(Managed DB, CDN), Observability(로그/모니터링)

Security: KYC/본인확인, 결제 보안, RBAC(역할 기반 권한), 감사로그

9.2 경매 설계 포인트

스나이핑 방지: 종료 직전 입찰 발생 시 자동 연장(예: 30-60초)

오토비드: 최대 한도/증분 규칙, 사용자별 예치금 또는 결제수단 사전 등록

충돌룰: 동일 기간 동일 슬롯 중복 낙찰 방지(락), 대체 슬롯 자동 제안(옵션)

정산 안정성: 에스크로/취소·환불 정책, 증빙 미충족 시 부분 환불 규칙

9.3 운영(Fulfillment) 메커니즘

광고물 검수: 업종 제한, 상표권, 규정(크기/재질/부착 위치) 준수 여부 확인

제작: 표준 패치(인쇄) 생산, 납기 SLA 설정

부착: 선수/운영팀 체크리스트, 부착 사진 업로드, 경기 전 최종 확인

증빙: 중계 캡처/클립 수집(운영) -> 추후 자동화(CV)로 고도화

10. 개발 일정 및 비용 추정

아래는 국내 외주/혼합(외주+내부 PM) 기준의 ‘범위 기반 추정치’입니다. 요구사항 확정 및 개발사 견적에 따라 달라질 수 있습니다.

| 구분 | 기간(주) | 주요 산출물 | 비용(예상) |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP(Web) | 10-12 | 브랜드/선수 웹 + Admin 경매/결제/정산 기본 리포트 | 1.2-1.8억원 |
| 모바일 앱 | 8-10 | iOS/Android 앱(브랜드/선수) 푸시/카메라 업로드 | 0.8-1.2억원 |
| Vote/Point | 6-8 | 투표/포인트 원장 리워드/쿠폰 연동 스폰서 패키지 | 0.6-1.0억원 |
| 노출측정(CV) 고도화 | 12-16 | 영상/캡처 기반 로고 탐지 노출 리포트 자동화 | 2.0-4.0억원 |

운영비(OPEX) 추정

클라우드/모니터링: 월 100-300만원(초기) -> 트래픽에 따라 증가

운영 인력: 운영/검수 2-3명 + CS 1명(거래량 따라 확장)

제작/부착 파트너 비용: 건당(낙찰금에 포함 또는 별도 패키지 과금)

11. 재무추정 (3년)

아래는 ‘스크린골프 중심 - 거래 수수료(20%) + 운영패키지 + 브랜드 구독’ 3개 축을 기준으로 한 베이스 시나리오입니다. (단위: 억원)

| 구분 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | 비고 | 핵심 가정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMV(낙찰금) | 14.4억 | 57.6억 | 144.0억 | 슬롯 거래 총액 | 월 거래건수 x 평균 낙찰가 x 12 |
| 플랫폼 수수료 | 2.9억 | 11.5억 | 28.8억 | Take rate 20% | 낙찰금 x 20% |
| 운영 패키지 매출 | 1.4억 | 5.8억 | 14.4억 | 제작/검수/부착/증빙 | 거래 중 일정 비율 부가 구매 |
| 구독 매출 | 0.3억 | 1.9억 | 7.2억 | 브랜드 대시보드 | 월 구독료 x 브랜드 수 |
| 총매출 | 4.6억 | 19.2억 | 50.4억 |  |  |

손익(요약) - 예시

Year 1: 개발비/초기 인력 채용으로 적자 가능성이 높음

Year 2: 운영 표준화 및 반복 구매율 상승 시 손익분기 접근

Year 3: 거래량 확장 + 데이터/구독 고도화 시 영업이익률 개선

확장 시나리오(종목 확장)

당구/파크골프/볼링 등으로 확장 시, 동일한 ‘슬롯 표준화 + 경매 + 정산/리포트’ 구조를 적용하여 GMV를 추가로 적층할 수 있습니다. 특히 파크골프의 경우 빠른 참여자 증가 추세가 보고됩니다.

Note: 확장 종목은 각 리그/중계 환경에 맞는 슬롯 정의와 규정·권리 관계 검토가 선행되어야 합니다.

12. 리스크 및 대응

| 리스크 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 리그/주관사 승인 | 규정 위반/브랜드 제한 발생 가능 | 초기에는 공지된 허용 범위 내 슬롯만 상품화, 사전 승인 프로세스/검수 큐 운영 |
| 사행성/경품 규제 | Vote/Point가 도박성으로 해석될 리스크 | 무료 참여, 현금성 전환 제한, 추첨형 경품 설계, 법률 자문 및 약관/정책 고도화 |
| 광고·상표권 분쟁 | 브랜드/선수/방송 권리 충돌 | 표준 계약서, 상표권 확인, 방송/중계 클립 사용 범위 명시 |
| 부착/노출 품질 | 패치 탈락/노출 부족 -> 환불 분쟁 | 부착 체크리스트, 소재 제한, 경기 전 최종 확인, 노출 증빙 SLA, 부분 환불 룰 |
| 양면 마켓 초기 수요 | 초기 유동성 부족 | Founding 시즌(선수 20-50명) + 브랜드 패키지(최저가 보장)로 유동성 확보 |
| 가격 왜곡/담합 | 경매 조작/허위 입찰 | 예치금/결제수단 사전 등록, 이상거래 탐지, 블랙리스트/페널티, 감사로그 |

13. IP/특허 검토(예비)

본 모델은 (1) 스폰서십/선수-브랜드 매칭 플랫폼, (2) 광고 슬롯 경매(온라인 광고 분야에서 일반적), (3) 스포츠/이벤트 스폰서 관리 시스템의 조합으로 볼 수 있습니다. 따라서 ‘완전 신규’가 아니라도, 특정 도메인(스크린골프 중계 기반 물리 슬롯)에서 프로세스·검수·증빙·정산·포인트 결합을 구체화하면 특허 청구가 가능할 여지가 있습니다.

13.1 발견된 관련 공개(예시)

Sponsorship management system (US20020091767A1) - 스폰서 관리/거래 플랫폼 개념

광고 슬롯들의 분산 판매를 위한 시스템 및 방법 (KOR1020097012976) - 광고 슬롯 판매/분산

옥외 미디어 광고 경매 관련 등록특허(예: KR10-1119836) - 경매 기반 광고 판매 구성

13.2 권장 액션

KIPRIS/Google Patents 기반 키워드·분류 기반 FTO(침해 가능성) 정밀 조사

‘물리 슬롯’ + ‘리그 규정 검수’ + ‘노출 증빙/리포트’ + ‘팬 포인트’의 결합에 대한 국내 우선출원 검토

브랜드/선수/리그 계약서 및 데이터(노출 증빙) 관련 영업비밀(Trade secret) 관리

14. 투자 제안(조달/사용계획/마일스톤)

14.1 조달 목표(예시)

Seed 라운드: 10-20억원 (18개월 런웨이 가정). 목표는 MVP 상용화, 파일럿 시즌 운영, 거래 유동성 확보, Vote/Point 베타 출시입니다.

14.2 자금 사용 계획(예시)

| 항목 | 비중(%) | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 제품/개발 | 40 | MVP 개발, 결제/정산, 보안, QA, 운영도구 |
| 운영/풀필먼트 | 20 | 검수/제작/부착 파트너 계약, SLA 구축, 리포트 운영 |
| GTM/세일즈 | 25 | 선수 확보, 브랜드 세일즈, 파일럿 프로모션, 사례 제작 |
| 법무/IP/컴플라이언스 | 10 | 약관/정책, 사행성 검토, 상표/초상권, 특허 출원 |
| 예비비 | 5 | 예상치 못한 리그/운영 변수 대응 |

14.3 12개월 마일스톤/KPI(권장)

선수 100명 온보딩, 월 GMV 2억원 달성

거래 재구매율 30%+, 브랜드 NPS 40+

운영 패키지 부가구매율 50%+ (표준화 정착)

Vote/Point 베타: 월 참여자 3만명, 스폰서 5개 확보

리그/주관사와 승인 범위 확대(슬롯 추가/패키지화)

부록 A. 개발 핸드오프 산출물(요약)

현재 준비된 ‘바로 개발로 연결되는 3가지 산출물’

A1. 슬롯 템플릿 확정본: 금지영역/허용규격 포함, '스크린골프 카메라 기준 Top 6 슬롯'부터

A2. 경매 정책 1장: Reserve/Auto-bid/연장/충돌룰

A3. 화면설계서(브랜드/선수/Admin) + API 목록: IA/정책표/ERD 초안 포함

참고: 본 대화에서 생성된 패키지 파일 예시 - 개발핸드오프_패키지_v0_9.zip

부록 B. 참고자료/출처

| ID | 자료 | 링크 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 매일경제(영문) - 국내 골프 시장 규모 및 스크린골프 참여 시장 언급(2024-02-01) | https://www.mk.co.kr/en/business/10939763 |
| R2 | GOLF.com - 한국의 스크린골프/골프존 매장 수 및 라운드 수 언급(2024-09-16) | https://golf.com/news/golf-fixation-inside-south-koreas-obsessive-love-golf/ |
| R3 | 골프존 GTOUR - WGTOUR 대회 요강 공지(패치 규정: 둘레 220mm 이내 등) | https://gtour.com/notice_detail?uid=1753 |
| R4 | The DONG-A ILBO(영문) - KLPGA 투어 대회 수/총상금 관련 기사(2025-12-24) | https://www.donga.com/en/article/all/20251224/5385086/1 |
| R5 | 매일경제(영문) - 파크골프 협회 회원 수 증가 언급(2025-02-25) | https://www.mk.co.kr/en/it/11249936 |
| R6 | Research and Markets - Global Sports Sponsorship Market 요약(2024-2025) | https://www.researchandmarkets.com/report/sports-sponsorship |
| R7 | Sponsorship.bid - 스폰서십 기회 거래 플랫폼 | https://www.sponsorship.bid/ |
| R8 | ADSTADIUM.io - 스포츠 광고 경매 마켓플레이스(컨셉) | https://adstadium.io/ |
| R9 | Opendorse - 선수/브랜드 딜 마켓플레이스(NIL 중심) | https://opendorse.com/ |
| R10 | Google Patents - Sponsorship management system (US20020091767A1) | https://patents.google.com/patent/US20020091767A1/en |

Note: 시장조사 리포트/언론 기사 수치는 '참고용'이며, 상용화 단계에서 공신력 높은 1차 자료(협회/리그/방송사/재무자료)로 재검증을 권장합니다.